SAKSPILOT × BYGGPILOT

Integrasjonsplan — Nivå 2

"Sjekk søknaden mot kommunens regelmotor før innsending"

v1.0 · 27. mai 2026 · Tidsestimat: 1 arbeidsdag

# 1. Konsept og verdi

I Sakspilot, på sak-detaljsiden, dukker en ny knapp opp:

🔍 Test mot kommunens regelmotor

Knappen POST-er sak-data (tittel, klient, adresse, vedlegg-liste) til ByggPilot Co-pilot sin regelmotor. Innen 1-2 sekunder returneres en liste over mangler (formelle krav som ikke er oppfylt). Sakspilot-brukeren ser:

- ✅ 14 av 17 regler oppfylt

- ❌ Mangler: Nabovarsel ikke vedlagt

- ❌ Mangler: Plassering ikke verifisert mot reguleringsplan

- ⚠ Manuell sjekk: Vedlegg er i feil format

Søkeren fikser disse FØR hun sender til kommunen. Resultat: ingen mangelbrev, ingen 2-4 ukers forsinkelse, ingen frustrasjon.

## Hvorfor dette er en game-changer

- For Sakspilot: Unik verdi ingen konkurrent har. Justifierer Pro-plan (790 kr/mnd).

- For ByggPilot: Co-pilot får mer bruk → bedre data → flere kommune-salg.

- For søkeren: Sparer 2-4 uker per sak ved å unngå mangelbrev-runden.

- For kommunen: Får inn mer komplette søknader → mindre saksbehandlingstid.

# 2. Teknisk arkitektur

## 2.1 Det meste finnes allerede

Du har allerede bygget infrastrukturen som trengs i ByggPilot:

| Komponent | Status | Klart? |
| --- | --- | --- |
| ByggPilot regelmotor (17 regler, 113 tester) | Live i prod på Railway | JA |
| POST /co-pilot/checks (regelsjekk) | Live, autentisert via JWT | JA |
| GET /co-pilot/checks/:id (resultat) | Live | JA |
| GET /applications/lookup/:saksnr (status) | Live, anonymt | JA |
| XML-eksport (GeoIntegrasjon) | Live | JA |
| CORS for cross-origin fra sakspilot.no | Trenger oppdatering | NEI |
| API-nøkkel for Sakspilot→ByggPilot | Trenger generering | NEI |

Av 7 komponenter er 5 ferdig bygd. Resten er 2 timers oppsett-jobb.

## 2.2 Dataflyt

Sakspilot (sak-detaljside)

↓ klikker "🔍 Test mot kommunens regelmotor"

Sakspilot Backend (/integrations/regelsjekk)

↓ POST med API-nøkkel + sak-data

ByggPilot Co-pilot (/co-pilot/checks)

↓ kjører regelmotor lokalt (samme 17 regler)

↑ returnerer { passed: [], failed: [], manual: [] }

Sakspilot Frontend

↓ viser mangelliste i UI

↓ markerer hver sak med dot: 🟢 grønn = klar, 🟡 gul = mangler

# 3. Implementering (1 arbeidsdag)

## 3.1 ByggPilot-side (3 timer)

- Generer API-nøkkel for Sakspilot — lagre som env var SAKSPILOT_API_KEY på Railway

- Legg til middleware som aksepterer denne nøkkelen istedenfor JWT på et nytt endepunkt

- Lag /co-pilot/checks/external — POST som tar imot sak-data fra Sakspilot, returnerer regelsjekk-resultat

- Oppdater CORS-config til å akseptere sakspilot.no

- Test med curl fra terminal

## 3.2 Sakspilot-side (4 timer)

- Lag /apps/api/src/routes/integrations.ts med POST /regelsjekk (proxy til ByggPilot)

- Lagre BYGGPILOT_API_URL + BYGGPILOT_API_KEY som env vars

- Lag ny seksjon i /saker/[id] med knappen + resultat-visning

- Cache regelsjekk-resultatet på saken (kjør på nytt manuelt eller ved endring)

- Vis sjekk-status i kanban-kortet (🟢 / 🟡 / ⚪ ikke sjekket)

## 3.3 Testing (1 time)

- Lag testkonto i Sakspilot

- Opprett en sak med tilstrekkelig data for regelsjekk

- Klikk knappen — bekreft at resultat vises riktig

- Test feilhåndtering (ByggPilot nede, manglende felter, ugyldig API-nøkkel)

# 4. Forretningsmessige implikasjoner

## 4.1 Markedsføring

Når dette er live, kan Sakspilot markedsføres slik:

"Den eneste workspace-løsningen som lar deg sjekke søknaden mot kommunens egen regelmotor før innsending. Spar 2-4 uker per sak."

## 4.2 Prismessig

Funksjonen flyttes til Sakspilot Pro (790 kr/mnd). Begrunnelse:

- Solo (490 kr): basis sak-CRM + passiv timer + manuell faktura

- Pro (790 kr): + Outlook + regnskap + regelsjekk mot ByggPilot

- Team (690 kr/bruker): alt i Pro + delte saker + admin

300 kr/mnd ekstra for Pro er et lett "ja" hvis Sakspilot-bruker har 5+ aktive byggesøknader per år (sparte mangelbrev = 10t+ spart tid per sak).

## 4.3 ByggPilot-merverdi

Hver Sakspilot Pro-bruker som bruker regelsjekken sender data til ByggPilot Co-pilot. Det:

- Øker bruksvolum på ByggPilot (god for Railway-tellere)

- Gir bedre data for å justere reglene basert på faktiske søknader

- Lager en bruker-base som ByggPilot kan referere til når kommuner spør "hvem bruker dette?"

# 5. Risiko

| Risiko | Sannsynlighet | Mitigasjon |
| --- | --- | --- |
| ByggPilot nede når Sakspilot kaller | Lav | Vis "midlertidig utilgjengelig" i UI, ikke blokker sak-bruk |
| Regelmotor gir falske negativer | Middels | Tydelig disclaimer: "Veiledende — kommunens vurdering er endelig" |
| ByggPilot endrer API, bryter Sakspilot | Middels | Versjonér endepunktet (/co-pilot/checks/v1), aldri brudd uten varsel |
| Misbruk av API-nøkkel | Lav | Rate-limit per nøkkel + rotér årlig |
| Konkurrent kopierer integrasjonen | Middels | Patent på regelsjekk er ikke mulig, men 6-12 mnd lead er nok |

# 6. Når bør dette bygges?

Ikke nå. Først:

- Fullfør Sakspilot-validering (uke 1-4): 6-8 intervjuer, minst 4/8 ja til betaling

- Fullfør Sakspilot-pilot (uke 5-12): 3 av 5 piloter konverterer til betalende

- Når Sakspilot Pro har minst 10 betalende kunder — start bygging

Da har du både data på etterspørselen ("kunde X spør om dette finnes") og ressurser til å bygge uten å forsinke kjerneproduktet.