SAKSPILOT

Workspace for selvstendig næringsdrivende

Sak-CRM. Passiv tidsregistrering. Faktura. På ett sted.

Konseptskisse · Arkitektur · Fremdriftsplan

v1.0 — 27. mai 2026

Helene Åsheim Grønberg · Tech Solutions

# Del 1 — Konseptskisse

## 1.1  Problem

Selvstendig næringsdrivende i fagyrker (ansvarlige søkere, arkitekter, advokater, regnskapsførere, designere, konsulenter) bruker i dag flere parallelle verktøy som ikke snakker sammen:

- Et fagsystem for kjerneoppgaven (Holte, AutoCAD, Visma Advisor osv.)

- Outlook for e-post med klient og motparter

- Manuelt regneark eller separate timer-apper for tidsregistrering

- Filutforsker for prosjektmapper

- Regnskapssystem for faktura (Tripletex, Fiken, PowerOffice Go)

Resultatet er at de bruker tid på å bytte mellom verktøy, glemmer å starte/stoppe timer, og fakturerer for lite fordi de underestimerer hvor lang tid en sak faktisk tar. Nicole Torgersen (sentralt godkjent ansvarlig søker) anslår selv at hun "mister" 15–25 % av fakturerbar tid hver uke på denne måten.

## 1.2  Målgruppe

Selvstendig næringsdrivende som fakturerer per time eller per sak, og som jobber med flere aktive saker/klienter parallelt. Prioriterte segmenter ved lansering:

| Primær | Sekundær | Tertiær |
| --- | --- | --- |
| Ansvarlige søkere Små arkitektkontorer Byggekonsulenter | Advokater (solo) Regnskapsførere Ingeniør-/rådgiverfirma | Designere Fotografer IT-konsulenter Oversettere |

Inngangen er byggebransjen (Nicoles nettverk + ditt eksisterende ByggPilot-arbeid), men produktet er generisk fra dag 1. "Sak" er bevisst nøytralt og treffer alle bransjer.

## 1.3  Kjerneverdi

Du jobber som vanlig — i Word, AutoCAD, Holte, Outlook, PDF, nettleser. Sakspilot registrerer automatisk hvilken sak du jobber på, basert på vindustittel og filsti. På slutten av dagen har du en presis fakturalogg uten å ha startet eller stoppet en eneste timer. Du eksporterer til Tripletex eller Fiken, eller sender faktura direkte.

## 1.4  De syv hovedfunksjonene

### 1.  Sak-CRM med statusoversikt

Kanban-aktig oversikt: Ikke påbegynt · Pågår · Venter på kunde · Venter på 3. part · Ferdig. Tidsfrister med varsler. Kontaktpersoner per sak. Notater og milepæler.

### 2.  Outlook embedded per sak

All e-postkorrespondanse med sakens kontakter samles automatisk på saksvisningen via Microsoft Graph API. Du kan svare direkte fra Sakspilot — eller bare ha det som lese-/sporingsvisning. Aldri lete i Outlook etter "hva sa kunden sist".

### 3.  Passiv automatisk tidsregistrering ⭐

Kjernedifferensiator. En diskret tray-app kjører i bakgrunnen og logger aktivt vindu hvert 15. sekund (vindustittel, applikasjon, åpen fil). Logger kobles til sak automatisk via regler du setter opp én gang per sak: "alle vinduer som inneholder 'Bygdøy 12' eller filsti C:\Jobb\Bygdoy-12 = sak 2026-014". Du kan rette manuelt etterpå, men 90 % av tiden trenger du ikke.

### 4.  Lokal mappestruktur per sak

Sakspilot peker mot en lokal Windows-mappe per sak (eller OneDrive/Dropbox-mappe). Du ser alle tegninger, vedlegg, dokumenter direkte i saksvisningen — uten å åpne filutforsker. Drar-og-slipper filer for å legge til.

### 5.  Faktura-grunnlag og eksport

Tidslogg sammenfattes til fakturagrunnlag per sak per måned: timer, beskrivelse, sats. Eksporterer som CSV, eller direkte til regnskapssystem via API (Tripletex og Fiken først, deretter PowerOffice Go, Conta, Visma eAccounting).

### 6.  Tidsfrister og varsler

Hver sak har planlagte milepæler (innsendt søknad, naboklage-frist, ferdigattest). Sakspilot varsler 7 dager + 1 dag før — i appen og som e-post. Felles fristkalender på tvers av saker.

### 7.  Lag OVER eksisterende fagsystem

Sakspilot erstatter IKKE Holte, AutoCAD, eByggesøk Proff eller andre fagsystemer. Den legger seg som et workspace-lag oppå. Du fortsetter å levere byggesøknader via Holte, men hele klient- og tidsdimensjonen flyttes til Sakspilot. Det gjør Sakspilot ufarlig å prøve — du risikerer ingenting ved å installere den.

## 1.5  Markedsanalyse (kort)

Grundig konkurrentanalyse 27. mai 2026 viser at ingen norsk løsning kombinerer passiv vinduslogging med sak-CRM og Outlook-embedding for målgruppen:

| Løsning | Sak-CRM | Outlook | Passiv timer | Lokal mappe | Faktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holte/EG ByggSøk | Ja (svak) | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Cordel | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja |
| Visma Severa | Ja | Delvis | Nei | Nei | Ja |
| SuperOffice + Holte | Ja | Ja | Nei | Nei | Delvis |
| Memtime / Timely | Nei | N/A | JA | Nei | Nei |
| Procore (intl.) | Ja | Delvis | Nei | Delvis | Ja |
| SAKSPILOT | Ja | Ja | JA | Ja | Ja |

Hullet: passiv automatisk tidsregistrering koblet til sak. Ingen norsk leverandør har dette i 2026. Memtime/Timely har passiv logging, men ingen sak-CRM. Holte og SuperOffice har sak-CRM, men manuell timer. Risikoen er at Holte kopierer på 12–18 mnd hvis de ser trekkraft — så vi må kjøre fort.

## 1.6  Forretningsmodell

### Pris

| Plan | Solo | Pro | Team (5+ brukere) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pris | 490 kr/mnd | 790 kr/mnd | 690 kr/bruker/mnd |
| Inkludert | Passiv timer Sak-CRM Faktura CSV | Solo + Outlook Regnskap-integrasjon Flere enheter | Pro + delte saker Admin-konsoll SSO |

Referanse: Nicole betaler 2 000 kr/mnd for Holte i dag. Sakspilot Pro på 790 kr/mnd er <40 % av det og dekker det Holte ikke gjør. Cordel ligger på 1 330 kr/bruker/mnd. Memtime på 240 kr/bruker/mnd + Visma Severa ~600 kr = 840 kr/mnd uten Outlook eller byggebransje-tilpasning. Vi er rimeligere og bredere.

### Inntektsmål første 12 mnd

- Fase pilot (mnd 1–4): 5 betalende brukere @ 0 kr (gratis pilot)

- Fase soft launch (mnd 4–8): 25 betalende brukere @ 590 kr snitt = 14 750 kr/mnd MRR

- Fase vekst (mnd 8–12): 75 betalende brukere @ 650 kr snitt = 48 750 kr/mnd MRR

- Mål 12 mnd: 50 000 kr/mnd tilbakevendende inntekt (~600 000 kr ARR)

## 1.7  Differensiator og varig fordel

Tre ting gjør Sakspilot vanskelig å kopiere selv om Holte ser oss:

- Passiv vinduslogging med sak-matching er teknisk krevende: krever Windows accessibility-API, regex/ML-matching, offline-kø, batterivennlig sampling. Memtime brukte 3 år på å få dette stabilt — Holte må gjøre samme reisen.

- Vi bygger workspace-laget BREDT (alle fag), Holte er låst til byggebransjen. Når en arkitekt anbefaler oss til kona som er advokat, fungerer det. Det funker ikke fra Holte.

- Vi er agnostisk overfor fagsystem. Du kan bytte Holte til eByggesøk Proff uten å bytte Sakspilot. Det binder kundene til oss, ikke til fagsystemet.

# Del 2 — Arkitektur-utkast

## 2.1  Overordnet arkitektur

Sakspilot består av tre komponenter som snakker over HTTPS:

- Desktop-agent (Windows): Electron-app som kjører i system-tray. Logger aktivt vindu, sender batch til backend hvert 5. minutt. Offline-køet i SQLite hvis nettet er nede.

- Web-app: Next.js 14 (samme stack som ByggPilot). Brukerens dashbord, sak-CRM, Outlook-integrasjon, faktura-eksport, innstillinger.

- Backend-API: Express 4 + Prisma 5 + Postgres på Supabase EU/Irland. JWT-auth, multi-tenant, audit-log. Stor gjenbruk fra ByggPilot.

## 2.2  Teknisk stack — passer din kompetanse

| Komponent | Teknologi | Du kan? |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js 14 (App Router) + React 18 + TypeScript 5 — samme som ByggPilot | JA |
| Backend API | Express 4 + Prisma 5 + TypeScript — kopier fra ByggPilot | JA |
| Database | Postgres på Supabase EU/Irland (samme konto) | JA |
| Auth | JWT + bcrypt — kopier fra ByggPilot | JA |
| E-post | Brevo HTTP API — samme som ByggPilot | JA |
| Desktop-agent | Electron 30 + active-win (npm) + better-sqlite3 + electron-builder | NESTEN — Electron er HTML/CSS/JS i et vindu, du kan det allerede |
| Outlook-integrasjon | Microsoft Graph API via @azure/msal-node — OAuth2 | NY — men dokumentert, standard mønster |
| Regnskap-integrasjon | Tripletex + Fiken REST API | NY — enkel REST |
| Hosting | Railway (web+API) + Supabase (DB) — samme oppsett | JA |
| Distribusjon desktop | electron-builder → .exe / .msi → egen nettside eller GitHub Releases | NY — én helg med læring |

Du kan ca. 70 % av stacken allerede fra ByggPilot. Det nye er Electron, Microsoft Graph og electron-builder — totalt 2–3 uker læring, ikke 2–3 mnd. Resten er gjenbruk.

## 2.3  Komponent 1 — Desktop-agent (Windows)

### Funksjon

Tray-app som starter automatisk ved innlogging i Windows. Viser et ikon i systemtrayen (grønt = logger, grått = pauset). Et høyreklikk gir: Pause, Vis i dag, Innstillinger, Åpne Sakspilot, Logg ut.

### Sentral logikk

- Vinduslogging: npm-pakken active-win returnerer (appNavn, vindustittel, prosess-id, åpen-fil-sti der mulig) for det aktive vinduet. Vi sampler hvert 15. sekund (justerbart 5–60s).

- Sak-matching: Per sak har brukeren satt opp regler — f.eks. "vindustittel inneholder 'Bygdøy 12' ELLER filsti starter med C:\Jobb\Bygdoy-12". Reglene evalueres lokalt. Match = logg knyttes til sak. Ingen match = "ikke-fakturerbar" eller "spør senere".

- Privacy: Vi logger KUN vindustittel og applikasjon — ikke skjermbilder, ikke innhold, ikke tastetrykk. Brukeren kan ekskludere applikasjoner (f.eks. nettbank) helt. All data sendes kryptert (HTTPS/TLS 1.3).

- Offline-kø: Logger lagres lokalt i SQLite (better-sqlite3). Synkes til backend hvert 5. minutt. Hvis nettet er nede → kø, retry. Ingen tap.

- Auto-oppdatering: electron-updater henter nye versjoner automatisk fra GitHub Releases. Bruker får varsel og kan installere.

### Pakkestørrelse

~80–100 MB installert. Standard for Electron. RAM: 50–120 MB i bakgrunn. CPU: <1 %.

## 2.4  Komponent 2 — Web-app

### Sidekart

- /login + /signup — auth med JWT (kopier fra ByggPilot)

- /saker — kanban-oversikt over alle saker, drag-and-drop status

- /saker/[id] — detaljvisning: timer, e-post, filer, milepæler, notater, faktura

- /saker/[id]/regler — sett opp matchingsregler for vinduslogging

- /klienter — klientregister, kontakter, satsavtaler

- /timer — kalenderoversikt, dagsrapport, manuell justering, godkjenning

- /faktura — fakturagrunnlag per måned, eksport til Tripletex/Fiken/CSV

- /innstillinger — profil, agent-status, integrasjoner, abonnement

- /admin (team-plan) — brukere, roller, rapporter, fakturering

### UX-prinsipper

- Aldri tvinge brukeren til å starte/stoppe timer. Hvis appen ikke vet hvilken sak du jobber på, spør den én gang per dag — ikke per oppgave.

- Saksvisningen skal være "hjem". Alt om saken på én side: timer, e-post, filer, frister, kontakt. Ingen kontekst-skifte.

- Kanban som standard. Drag-and-drop mellom kolonner (Ikke påbegynt → Pågår → Venter → Ferdig).

## 2.5  Komponent 3 — Backend API

### Datamodell (utkast)

Hovedmodeller i Prisma:

| Modell | Felter (utdrag) |
| --- | --- |
| Organization | id, name, plan, billingEmail, createdAt |
| User | id, email, passwordHash, name, role, organizationId, hourlyRate |
| Client | id, organizationId, name, orgNumber, contactEmail, contactPhone, address, defaultHourlyRate |
| Sak | id, organizationId, clientId, title, saksnummer, status, deadline, hourlyRate, folderPath, archived |
| MatchingRule | id, sakId, type (title¦path¦email), pattern, priority |
| TimeEntry | id, sakId, userId, startedAt, endedAt, source (auto¦manual), windowTitle, appName, billable, hourlyRate, note |
| Milestone | id, sakId, title, dueDate, completedAt, notifyDaysBefore |
| EmailLink | id, sakId, graphMessageId, from, subject, receivedAt |
| Invoice | id, sakId, periodStart, periodEnd, totalHours, totalAmount, status, exportedTo, exportedAt |
| AuditLog | id, userId, organizationId, action, entityType, entityId, ipAddress, createdAt |
| AgentSession | id, userId, deviceId, version, lastSeenAt, isPaused |

### API-endpoints (utdrag)

- POST /auth/signup, /auth/login, /auth/logout, /auth/refresh

- GET/POST/PATCH/DELETE /saker — full CRUD + filtering

- POST /agent/sync — batch-opplasting av TimeEntry fra desktop-agent

- GET /agent/rules — hent matching-regler for offline-evaluering

- POST /outlook/connect, /outlook/sync — Microsoft Graph OAuth + e-post-sync

- POST /faktura/eksport — generer fakturagrunnlag og send til Tripletex/Fiken eller CSV

- GET /reports/saksrapport, /reports/manedsoversikt — analyse

- GET /me, /me/abonnement — bruker- og betalingsinfo

## 2.6  Integrasjoner

### Microsoft Graph (Outlook)

OAuth 2.0 authorization code flow. Bruker logger inn én gang og gir Sakspilot lese-/skrive-tilgang til e-post. Vi spør om minimal scope: Mail.Read + Mail.Send. Backend henter meldinger periodisk og kobler til sak basert på avsenderadresse, mottakeradresse og emneord.

### Regnskap-integrasjoner

- Tripletex: REST API med Bearer token. Vi oppretter ordrelinjer per sak per måned, importerbar som faktura.

- Fiken: REST API. Tilsvarende. Bruker oppretter API-nøkkel i Fiken-innstillinger.

- Andre: PowerOffice Go, Conta, Visma eAccounting — kommer i fase 2. CSV-eksport dekker resten.

### Fagsystem-integrasjon (valgfritt)

Sakspilot er agnostisk og krever IKKE integrasjon med Holte/AutoCAD/eByggesøk. Hvis brukeren ønsker, kan vi i fase 2 lese filsystemet for å vise dokumenter i saksvisningen. Vi vurderer en formell integrasjon med Holte senere — kun hvis Helene ønsker det.

## 2.7  Sikkerhet og GDPR

- Hosting: Postgres på Supabase EU/Irland — ingen data forlater EU/EØS

- Passord: bcrypt med 12 rounds (samme som ByggPilot)

- Tokens: JWT med 8t levetid, refresh token-rotasjon

- Transport: kun HTTPS/TLS 1.3, HSTS-headere

- Audit-log på alle skrive-operasjoner

- GDPR art. 15 (innsyn) og art. 17 (sletting) — live endpoints, samme mønster som ByggPilot

- Vindusdata er sensitivt: brukeren eier ALT, kan eksportere som JSON eller slette komplett med ett klikk

- Databehandleravtale: vi tilbyr standardavtale ved registrering (kopier ByggPilot-malen)

## 2.8  Skalerbarhet og kostnader

Estimert månedlig driftskostnad ved 100 betalende brukere:

| Komponent | Leverandør | kr/mnd |
| --- | --- | --- |
| Hosting web + API | Railway Hobby/Pro | ~300 |
| Postgres + storage | Supabase Pro | ~270 |
| E-post utgående | Brevo gratis (300/dag) | 0 |
| Microsoft Graph API | Microsoft gratis-kvote | 0 |
| Sentry feillogging | Gratis-plan 5000 events | 0 |
| Domene + e-post | ~20 kr/mnd | 20 |
| SUM |  | ~590 |

Ved 100 brukere @ 650 kr snitt = 65 000 kr inntekt - 590 kr drift = ~64 000 kr brutto margin/mnd. Skaleringsterskel: Railway og Supabase håndterer 500+ brukere uten oppgradering. Først ved 1000+ brukere må vi vurdere dedikerte planer.

# Del 3 — Detaljert fremdriftsplan

## 3.1  Overordnet tidslinje

Total tid fra start til 25 betalende kunder: ~20 uker (≈5 måneder). Du jobber alene + AI-assistanse.

| Fase | Innhold | Varighet | Sluttpunkt | Inntekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Validering + intervjuer | 2 uker | Uke 2 | 0 kr |
| 1 | MVP-kjerne (timer + sak) | 6 uker | Uke 8 | 0 kr |
| 2 | Outlook + faktura + polish | 4 uker | Uke 12 | 0 kr |
| 3 | Pilot 5 betalende brukere | 4 uker | Uke 16 | 0–5 000 kr |
| 4 | Soft launch + SEO + 25 kunder | 4 uker | Uke 20 | 14 750 kr MRR |

## 3.2  Fase 0 — Validering (uke 1–2)

Mål: Bekreft at minst 4 av 5 målgruppe-personer vil betale 500–800 kr/mnd for passiv tidsreg. + sak-CRM. Hvis NEI — pivoter eller stopp før kodeskriving.

### Uke 1 — Intervjuer

- Ring Nicole: bekreft hennes interesse + få 3–5 intro til andre i bransjen

- Lag 1-siders konseptbeskrivelse (PDF) — jeg lager malen

- Intervjuguide (20 spørsmål): smerte, dagens verktøy, vilje til å betale, deal-breakers

- Gjennomfør 6–8 intervjuer (30 min hver) — minimum 3 ansvarlige søkere, 2 fra annet fag (advokat/regnskapsfører/designer)

- Sett opp tracking-ark (Excel/Notion) med svar

### Uke 2 — Beslutning og forberedelse

- Skriv kort funnrapport — er det marked? Hvor er størst smerte?

- GO/NO-GO-beslutning: minst 4 av 8 må si "ja, dette ville jeg betalt 500+ kr/mnd for". Hvis ikke — stopp.

- Hvis GO: registrer domene (sakspilot.no), opprett GitHub-repo, sett opp Railway-prosjekt + Supabase-prosjekt

- Sett opp tom Next.js + Express + Prisma — kopier mønster fra ByggPilot

## 3.3  Fase 1 — MVP-kjerne (uke 3–8)

Mål: Fungerende ende-til-ende-flyt fra desktop-agent til faktura-CSV. Brukbart for én pilotbruker (deg eller Nicole).

### Uke 3 — Backend-skjelett

- Prisma-skjema for User, Organization, Client, Sak, TimeEntry, MatchingRule

- Auth-endpoints (kopier fra ByggPilot — sparer 3 dager)

- CRUD-endpoints for Sak og Client

- Test med Postman/Insomnia + curl-script

### Uke 4 — Web-app shell

- Next.js layout, navigasjon, login/signup-sider

- Saksoversikt (liste, ikke kanban ennå) + ny sak-skjema

- Klientregister + ny klient-skjema

- Hosting på Railway (test.sakspilot.no)

### Uke 5 — Desktop-agent: vinduslogging

- Initialiser Electron-prosjekt (electron-vite)

- Integrer active-win — logge aktivt vindu hvert 15. sekund

- Lokal SQLite via better-sqlite3 — lagre TimeEntry-poster offline

- Tray-ikon + grunnleggende meny (Pause, Logg ut)

- Auth: login → JWT lagres kryptert lokalt (electron-store + safeStorage)

### Uke 6 — Sak-matching og sync

- MatchingRule i backend + endpoint /agent/rules

- Agent: hent regler, evaluer hver logg lokalt, marker med sakId

- Batch-sync hvert 5. minutt: POST /agent/sync med ubekreftet TimeEntry-batch

- Web: legg til matching-regler per sak (tittel-mønster, filsti-mønster)

### Uke 7 — Tidsoversikt + manuell justering

- Side /timer: dagsoversikt med alle TimeEntry, grupper per sak

- Inline-redigering: bytt sak, juster tid, marker som ikke-fakturerbar

- Saksvisning /saker/[id]: total timer + liste over alle entries

### Uke 8 — Faktura-grunnlag CSV

- Side /faktura: velg måned + sak → tabell med timer + sats + sum

- Eksport CSV (Tripletex-format og generisk Excel-format)

- Markér som "fakturert" — låser entries fra videre endring

- Dogfooding: bruk Sakspilot på deg selv hele uken

### Milepæl uke 8

Du eller Nicole skal kunne installere Sakspilot, jobbe en dag normalt, og se en korrekt fakturalogg eksportert som CSV den kvelden. Hvis JA — vi har et reelt produkt. Hvis NEI — fiks før vi går videre.

## 3.4  Fase 2 — Outlook + faktura + polish (uke 9–12)

### Uke 9 — Microsoft Graph: Outlook-tilkobling

- Azure-app-registrering (gratis, krever Microsoft-konto)

- OAuth 2.0 authorization code flow på web-app

- Lagre refresh token kryptert i Postgres

- Endpoint /outlook/sync: hent e-poster siste 30 dager

### Uke 10 — Outlook UI

- Side /saker/[id]: tab "E-post" — vis koblede meldinger

- Auto-kobling basert på avsender + emneord (regel per sak)

- Manuell kobling: dra-og-slipp e-post til sak

- Svar fra Sakspilot via Graph API — Pro-plan

### Uke 11 — Tripletex + Fiken integrasjon

- Tripletex: API-nøkkel-oppsett + ordrelinje-opprettelse

- Fiken: API-nøkkel + ordrelinje

- Innstillinger /innstillinger/integrasjoner: koble til, test, frakoble

- Eksporter måneds-fakturagrunnlag direkte til regnskap

### Uke 12 — Polish

- Kanban-visning av saker (dra-og-slipp status)

- Tidsfrister med varsler (7 dager + 1 dag før, e-post via Brevo)

- Innstillinger: agent-status, ekskluderte apper, sampling-frekvens

- GDPR-endpoints: innsyn (eksporter alt) + sletting (slett alt)

- Sentry feillogging — kopier oppsett fra ByggPilot

- Onboarding-flyt: 5-stegs guide første gang man logger inn

## 3.5  Fase 3 — Pilot med 5 betalende brukere (uke 13–16)

Mål: 5 piloter som bruker Sakspilot DAGLIG i 4 uker og gir konkret tilbakemelding. Pris pilot: 0 kr i pilotperioden, men de signerer en intensjonsavtale om 590 kr/mnd etter pilot.

### Uke 13 — Onboarding av 5 piloter

- Personlig onboarding (1 time per pilot — Teams/Zoom)

- Hjelp dem sette opp 3–5 saker hver med matching-regler

- Daglig statussjekk første uke (5 min Slack/SMS)

- Lag pilotavtale — kopier mønster fra ByggPilot-pilotmal

### Uke 14–15 — Bug-fixing og iterasjon

- Daglig logg-gjennomgang av alle 5 piloter (Sentry + manuell)

- Sprint hver fredag: prioriter 3 viktigste forbedringer for neste uke

- Måling: hvor mange % av timer fanges automatisk? Mål: >85 %

- Måling: hvor mye timer/uke logges? Mål: >20 t/pilot

### Uke 16 — Pilotrapport + go/no-go

- Strukturert intervju med hver pilot — vil de betale 590 kr/mnd?

- Konkret estimat: hvor mange flere kunder kan de skaffe i sitt nettverk?

- Skriv 2-siders pilotrapport med metrics + kvalitative funn

- GO/NO-GO: minst 3 av 5 må konvertere til betalende abonnement. Hvis ikke — analyser hva som mangler, sleng pilot på 4 uker til.

## 3.6  Fase 4 — Soft launch (uke 17–20)

Mål: 25 betalende kunder ved uke 20. MRR ~14 750 kr.

### Uke 17 — Lanseringsmateriell

- Lansering-side på sakspilot.no — kopier struktur fra aioptimalisering.no

- Demo-video (5 min) — innspilt på din egen Sakspilot-installasjon

- 3 case-studier fra pilotene (med tillatelse)

- Prisside med Stripe Checkout (eller fakturering via Tripletex hvis Stripe er for komplisert)

### Uke 18 — Innholdsmarkedsføring

- 5 blogginnlegg: "Slik fakturerer ansvarlige søkere for lite", "Outlook + sakshåndtering for advokater", osv.

- SEO: keyword-research, on-page-optimalisering (kopier mønster fra aioptimalisering)

- LinkedIn-poster: 3 per uke fra denne datoen

### Uke 19 — Salg og partnerskap

- Send personlig e-post til 50 ansvarlige søkere på liste fra DiBK + arkitektregister

- Pitch i 1–2 lokale Facebook-grupper for byggebransjen

- Snakk med Holte om en mulig partnerintegrasjon (defensiv: ikke gi bort kjernen)

- Snakk med Tripletex/Fiken om markedsplass-listing

### Uke 20 — Vekstmåling og pivot-vurdering

- Måling: betalende kunder, MRR, churn, CAC (kostnad per kunde)

- Brukerintervjuer med 5 nye kunder — hva trigget kjøpet?

- Planlegg fase 5: vekstløp eller team-plan

## 3.7  Risiko og mitigasjon

| Risiko | Sannsynlighet | Mitigasjon |
| --- | --- | --- |
| Holte kopierer på 12–18 mnd | Middels | Bygg moat: bredere markedsposisjon, bedre UX, agnostisk overfor fagsystem |
| Validering feiler (fase 0) | Lav | Hvis NEI fra 4/8 — stopp uten kodeskriving. Tap = 2 uker, ikke 5 mnd |
| Pilot konverterer ikke (uke 16) | Middels | Sleng pilot, intervjuer hva som mangler, vurder pivot eller stopp |
| Microsoft Graph endrer policy | Lav | Standardisert API, Microsoft påpasselig med bakoverkompatibilitet |
| Electron-agent gir antivirus-alarm | Middels | Code signing-sertifikat (~3000 kr/år), test på 5 Windows-konfigurasjoner |
| Vinduslogging mistolket som spionvare | Middels | Tydelig privacy-policy, åpen kildekode-agent, lokal kontroll over alt |
| Du brenner ut | Middels | Hard 40t/uke-grense, slå av Sakspilot helg/ferie, hold andre prosjekter på vent |

## 3.8  Hva du kan begynne med I MORGEN

- Ring Nicole. Bekreft hennes interesse. Be om 3 navn på andre i bransjen + introduksjons-e-post.

- Reserver domenet sakspilot.no (eller annet hvis du velger annet navn).

- Skriv en 1-siders konseptbeskrivelse — jeg lager malen om du vil.

- Skriv intervjuguide (20 spørsmål) — jeg lager malen om du vil.

- Sett opp Trello/Notion/regneark med fase-trinn fra dette dokumentet.

## 3.9  Avsluttende vurdering

Dette er realistisk. Du har stacken (70 % gjenbruk fra ByggPilot), du har første pilotkunde (Nicole + hennes nettverk), du har et reelt udekket marked (verifisert i konkurrentanalyse 27. mai), og du har 5 måneder til 25 betalende kunder. Risikoen ligger i validering (uke 2) og pilot-konvertering (uke 16) — to klare GO/NO-GO-punkter slik at du ikke brenner 5 mnd på noe som ikke fungerer.

Hva ByggPilot blir: Modum-piloten fullføres som planlagt, gir læring og CV-materiale. Regelmotor-modulen kan gjenbrukes senere som "bygg-modul" i Sakspilot (Pro+-funksjon for ansvarlige søkere som vil ha innebygd byggesak-validering). Resten av ByggPilot-koden parkeres uten skam — den lærte oss markedet.